Document de cadrage : Modéleur 3D par B-Mesh

Liste des tâches :

Algorithme :
1. Création des inbetween-balls par interpolation
2. Génération du premier maillage:
   a) Détermination des limbs en récupérant les joint nodes
  b) Opération de sweeping sur chaque limb
  c) Opération de stitching
3. Subdivision du maillage:
a) Application de Catmull-Clark
b) Evolution du maillage
c) Fairing
4. Trouver des solutions aux limitations de l'algorithme
5. (option) Gestion d'un maillage pour un squelette défini avec des ellipsoïdes
Interface graphique :
  1. Charger un squelette fourni en format txt
  2. Afficher le squelette de base
  3. Afficher les inbetween-balls
  4. Afficher les différents étapes du maillage
  5. Sauvegarder le maillage généré
  6. (option) Création interactive d'un squelette

Objectif :
- Réaliser un outil facile et intuitif à utiliser permettant de construire un maillage simple d'un objet articulé 3D, qui fait gagner du temps aux infographistes/artistes.
- Rechercher une amélioration du modèle indiqué dans l'article
- S'habituer à chercher comment résoudre un problème par ses propres moyens
- Livrables à rendre : code du projet avec interface graphique
- Délais :
  - vendredi 29 mai : algorithme qui marche pour un cas simple comme un bonhomme
  - mardi 9 juin : algorithme qui marche pour tous les cas
  - jeudi 11 ou vendredi 12 juin : fin du projet

Périmètre :
Fonctionnalités attendues : cf tâches pour IG

Macro-planning :
- Lecture et compréhension de l'article
- Clarification des tâches à réaliser durant le projet pour l'algorithme et pour l'IG
- Début de l'implémentation de l'algo et de l'IG avec les tâches simples
- Réflexion sur les futurs problèmes auxquels on sera confrontés
- Clarification des étapes les plus complexes de l'algo
- Implémentation des tâches restantes de l'algo
- Amélioration de l'implémentation pour que l'algo fonctionne sur des cas plus complexes

Ressources :
- Ordinateurs de l'Ensimag et ordinateurs personnels
- OpenGL, OpenMesh
- Deux étudiants MMIS 2A
- Dépôt GIT
- Trello

Organisation du projet :
- Equipe projet : Julien Daval et Omid Ghorreshi, étudiants MMIS 2A
- Equipe étendue : Thomas Delame et Antoine Begault, membres de l'équipe IMAGINE à l'INRIA Rhône-Alpes, encadrants du projet

Communication :
- Rendez-vous à 10h00 à l'Ensimag
- Déjeuner entre 12h30 et 14h00
- Heures de travail : 10h00-12h30 et 14h00-17h30
- Réunions le mardi et le vendredi avec les encadrants du projet
- Utilisation de Trello pour gérer les tâches à faire, en cours ou déjà finies.

Risques et dépendances :

Indicateurs :
- L'algorithme et l'IG fonctionnent pour tous les squelettes de tests que nous avons
- Le délai du fin du projet a été respecté